|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 韦星宇 | 淡鑫源 | 何俊曦 | 梁人岳 |
| 6.14 | 完成项目开发计划 | 辅助完成项目开发计划 | 辅助完成项目开发计划 | 辅助完成项目开发计划 |
| 6.15 | 辅助编写需求文档 | 编写需求文档 | 辅助编写需求文档 | 辅助编写需求文档 |
| 6.16 | 辅助编写需求文档 | 编写需求 | 编写详细设计 | 编写概要设计 |
| 6.17 | 编写概要设计 | 完成需求文档 | 编写详细设计 | 编写概要设计 |
| 6.18 | 完成概要设计 | 辅助编写概要设计 | 编写详细设计 | 完成概要设计 |
| 6.19 | 辅助编写详细设计 | 整理文档 | 编写详细设计 | 辅助编写详细设计 |
| 6.20 | 编写代码 | 编写代码 | 完成详细设计 | 编写代码 |
| 6.21 | 编写代码 | 编写代码 | 编写代码 | 编写代码 |
| 6.22 | 编写代码 | 编写代码规范 | 编写代码 | 编写代码 |
| 6.23 | 编写代码 | 完成代码规范 | 编写代码 | 编写测试清单 |
| 6.24 | 完成ppt，会议记录，工作记录等 | 完善所有文档 | 完善所有文档 | 完成测试清单 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 韦星宇 | 淡鑫源 | 何俊曦 | 梁人岳 |
| 贡献 | 25% | 25% | 25% | 25% |